Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет

имени Гагарина Ю.А.»

«Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций»

Направление «Информационные системы и технологии»

Кафедра «Прикладные информационные технологии»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Управление ИТ-проектами»

на тему «Использование сервиса ClickUp в управлении ИТ-проектами»

Выполнили: студенты группы б1-ИФСТ-41

очной формы обучения

Изуми Эйден Иванович,

Мокроусова Ирина Сергеевна

Проверил: профессор кафедры ПИТ, д.с.н. 	Печенкин Виталий Владимирович

Комиссия по защите:

д.с.н., профессор кафедры ПИТ Печенкин В.В.

к.т.н доцент кафедры ПИТ Королёв М.С.

Курсовая работа защищена на оценку «______________»

__________________________ /  Печенкин В. В. /

(дата, подпись члена комиссии)

__________________________ /  Королёв М.С. /

(дата, подпись члена комиссии)

Саратов 2023

Замечания

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________   Печенкин В.В.

(дата, подпись члена комиссии)

_______________________________   Королёв М.С.

(дата, подпись члена комиссии)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Прикладные информационные технологии»

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Управление ИТ-проектами»

студенту ИнПИТ группы Б1-ИФСТ-41 Изуми Эйдену Ивановичу,

студенту ИнПИТ группы Б1-ИФСТ-41 Мокроусовой Ирине Сергеевне

В курсовой работе необходимо::

- Провести анализ инструмента управления задачами и организации работы над ИТ-проектами ClickUp. Для этого нужно описать следующие аспекты приложения:

  - Лицензия на использование, возможность работать с кодом приложения, стоимость владения программой, порядок лицензирования;

  - Поддержка русского языка;

  - Основные функции инструмента, распределение прав, ограничение доступа и т.д.;

  - Форматы данных (возможности экспорта, импорта), возможности интеграции с другими программными продуктами (базами данных, внешними инструментами управления проектами);

  - Отчётные формы по проекту, возможности детализации по подразделениям, по персоналиям и т.д.;

  - Достоинства и недостатки системы управления проектами (можно по анализу отзывов пользователей);

- Зарегистрироваться и подготовить с использованием инструмента макет небольшого проекта с несколькими участниками и относительно небольшим количеством работ. Этот период демонстрируется с использованием скриншотов проекта.

  - Продемонстрировать наличие/отсутствие инструментов управления спринтами, оценки хода выполнения проекта.;

  - Продемонстрировать наличие инструментов управления ролями в рамках технологии AGILE.;

- Провести исследование наиболее часто используемых, методологий разработки программного обеспечения.

  - Описать основные аспекты анализируемых методологий - преимущества и недостатки, применимость.

  - Сделать выводы касательно использования конкретных методологий в той или иной ситуации.

Дата выдачи: 25.01.2023 г.

Срок выполнения: 07.04.2023 г.

Руководитель: Печенкин В. В. ____________

Студент: Изуми Э.И.  ____________

Студент: Мокроусова И.С.  ____________

# Содержание

Содержание	5

Цель курсовой работы	7

Введение	9

Исследование	10

Agile	10

Waterfall	12

Сравнение	13

Выводы	14

Работа с проектом	15

Описание проекта	15

Проектная методология	15

Управление ролями	16

Отчетные формы	19

Управление спринтами	27

Анализ приложения	30

Информация о лицензии	30

Порядок использования, доступ к коду:	30

Стоимости использования приложения:	30

Порядок лицензирования:	32

Основные функции	32

Управление задачами:	32

Автоматизация:	34

Работа с документами:	35

Аналитические панели:	35

Доска с общим доступом:	36

Заметки:	38

Напоминания:	39

Уведомления:	39

Цели:	39

Ролевая модель	40

Поддержка русского языка	41

Описание форматов данных. Интеграции	41

Импорт:	41

Экспорт:	42

API:	43

Достоинства и недостатки:	46

Достоинства:	46

Недостатки:	46

Заключение	47

Список использованной литературы	48

# Цель курсовой работы

Целью курсовой работы являются:

- Исследование наиболее популярных методологий управления процессом разработки программного обеспечения;

- анализ инструмента управления ИТ-проектами ClickUp;

- создание учебного проекта с использованием анализируемого инструмента;

В ходе выполнения работы необходимо:

- Приобрести знания об основных функциях исследуемого инструмента, в том числе - подсистемы управления задачи, подсистемы отчетности, подсистемы обработки данных и ролевой модели;

- Найти достаточное количество источников информации о современных методологиях разработки ПО;

- Проанализировать найденную информацию;

- Описать основные аспекты, присущие анализируемым методологиям;

- Сделать выводы касательно использования анализируемых методологий;

Процесс решения поставленного задания требует приобретения следующих навыков:

- Работы с литературой;

- Анализа программной документации;

- Формирование логичного и связного описания проанализированных аспектов приложения;

Также в ходе выполнения работы необходимо приобрести умение и навык работы в выбранном инструменте, навык формирования ИТ-проектов.

# Введение

В условиях непрерывного развития цифрового сектора экономики всё большее число людей оказываются вовлеченными в процесс разработки программного обеспечения. Разработка проектов, в свою очередь, весьма непростая задача, для решения которой необходимо выстроить эффективный процесс управления на всем жизненном цикле процесса реализации.

Зачастую возникает ряд проблем, мешающих достижению качественного результата реализации проекта:

- нестабильные, противоречивые требования;

- нереалистичные ожидания;

- cложность и размер проекта;

- плохое планирование;

Существует множество методологий управления процессом разработки программного обеспечения, которые призваны избежать потенциальные и решать возникающие проблемы. Широко распространенными методологиями являются “классическая” (она же “Waterfall”) и “гибкая” (она же “Agile”).

Среди исследователей нет единогласного мнения относительно того, какая методология является оптимальной. Часть изыскателей считает, что гибкая методология однозначно лучше, а классическая - пережиток прошлого, который весьма часто оказывается неэффективным [3]. Другие указывают, что классическая методология является более оптимальным выбором при решении легких и понятных задач [6]. Многие отмечают, что решение этого вопроса зависит от конкретных требований к проекту [7].

В ходе исследовательской работы будут рассмотрены исторические предпосылки, преимущества и недостатки, применимость гибкой и классической методологий разработки программного обеспечения.

# Исследование

## Agile

В феврале 2001 года в штате Юта США был выпущен «Манифест гибкой методологии разработки программного обеспечения» на встрече 17 независимых практиков нескольких методик программирования, именующих себя «Agile Alliance» [2]. Этот манифест был принят и подписан представителями следующий методологий: экстремального программирования, Crystal Clear, DSDM, Feature driven development, Scrum, Adaptive software development, Pragmatic Programming. Именно с этого события началось увеличение количества применения Agile в процессе разработки ПО.

Особенностями данной методологии являются высокая гибкость и быстрая реализация отдельных частей программного обеспечения. При этом предусмотрена обратная связь от заказчика, позволяющая обнаружить несоответствия в ожидаемом и полученном результатах как можно раньше.

При работе по Agile процесс разработки ПО разбивается на короткие циклы - спринты (итерации) (рис. 1). Формируется “бэклог”, который состоит из задач, запланированных на реализацию в рамках итерации. Таким образом, каждая итерация похожа на программный проект в миниатюре, но включает в себя только тот набор задач, который необходим для небольшого прироста функциональности продукта.

Рисунок 1 - Цикл реализации проекта

Одной из основных концепций гибкой методологии является отсутствие заранее продуманного плана (на полную разработку), адаптация под текущие условия внешней и внутренней среды, формирование плана только на итерацию.

Следует отметить, что некоторым заказчикам Agile не подойдет, ввиду отсутствия возможности постоянной работы с командой разработки программного обеспечения [8].

В некоторых случаях гибкая методология может приводить к тратам большого количества времени на обсуждения и встречи, за счет уменьшения времени производства [4].

## Waterfall

В 1970 году в своей статье У.У. Ройс описал то, что принято сейчас называть “каскадная модель” (waterfall) (в виде концепции), и обсуждал недостатки этой модели [9].

Согласно каскадной модели процесс разработки переходит от одной фазы к другой строго последовательно, после полного завершения предыдущей фазы. При этом любые другие переходы и перекрытие фаз отсутствуют. В исходной статье были выделены следующие фазы:

- Определение требований

- Проектирование

- Конструирование

- Воплощение

- Тестирование и отладка

- Инсталляция

- Поддержка

Рисунок 2 - Визуализация процесса разработки в каскадной модели

## Сравнение

Таблица 1 - Сравнительный анализ гибкой и каскадной методологии.

| Каскадная методология | Гибкая методология |
| --- | --- |
| Разработка происходит строго последовательно. | Разработка происходит по итерациям. |
| Нет возможности внести изменения до окончания разработки без прерывания процесса. | Можно вносить создавать запросы на изменения, которые могут попасть в работу в последующих итерациях. |
| Все виды проектов могут быть оценены и завершены. | Точная оценка временных и ресурсных затрат невозможна. Небольшие проекты могут быть реализованы быстро. |
| Соответствие исходным требованиям - показатель прогресса. | Соответствие актуальным требованиям - показатель прогресса. |
| Взаимодействие с заказчиком только только на начальной и финальной стадии. | Взаимодействие с заказчиком в течении всего процесса реализации проекта. |

## Выводы

Как каскадная, так и гибкая методология имеют свои преимущества и недостатки. Универсальный выбор для всех проектов невозможен - необходим анализ требований в каждом конкретном случае.

Если требования заранее известны, понятны и зафиксированы или проект является относительно небольшим, а команда состоит из разработчиков нужной квалификации, то хорошо подойдет каскадная методология. Несомненным плюсом, в первую очередь для заказчика, является фиксированная стоимость.

В случае, когда требования до конца не сформированы или постоянно меняются более оптимальным вариантом будет являться выбор гибкой методологии разработки. Это позволит вносить изменения в разрабатываемый продукт в ходе работы, однако не получится точно оценить ресурсные, временные или финансовые затраты.

# Работа с проектом

## Описание проекта

Задача для тестового проекта формулируется следующим образом: необходимо разработать чат-бот, оказывающий услуги автоматизации разрешения бытовых ситуаций жителям многоквартирных домов в мессенджере “Telegram”.

В приложение добавлено небольшое количество задач.

Рисунок 3 - Задачи, добавленные в проект.

## Проектная методология

В проекте применена итеративная модель разработки.

Особенностью этой модели является наличие нескольких итераций, каждая из которых, по сути, является проектом в миниатюре. В рамках одной итерации разрабатывается не весь проект, а только его версия или отдельная часть.

Такая методология хорошо подходит, когда:

- Требования к конечной системы ясны и понятны;

- Основная задача должна быть определена, но детали реализации могут эволюционировать с течением времени.

Данная модель предоставляет следующие преимущества:

- Снижение рисков — обнаружение конфликтов между требованиями, моделями и реализацией проекта происходит на ранних этапах; присутствует большая фокусировка на основных задачах; динамическое формирование требований и управление ими.

- Организация эффективной обратной связи проектной команды с потребителем, создание продукта, реально отвечающего его потребностям.

Эта методология содержит следующие недостатки:

- Проблемы с архитектурой и накладные расходы — при работе с хаотичными требованиями и без проработанного глобального плана архитектура приложения может пострадать, а на её приведение к адекватному виду могут потребоваться дополнительные ресурсы. По сути, за возможность менять требования в ходе создания продукта, приходится так или иначе расплачиваться.

- Нет фиксированного бюджета и сроков, а также нужна сильная вовлеченность Заказчика в процесс — для некоторых Заказчиков это неприемлемые условия сотрудничества с разработчиком, им лучше подойдёт водопадная модель (когда требования зафиксированы изначально).

## Управление ролями

ClickUp позволяет настроить доступ к проекту:

Рисунок 4 - Настройки доступа к проекту.

На приведенном рисунке видны такие опции, как:

- Полный доступ - частично соответствует team-lead, tech-lead, project-manager, scrum-master ролям в методологии Agile. (может создавать задачи, редактировать настройки, создавать доски и представления, и удалить проект)

- Доступ на редактирование - частично соответствует роли члена команды или роли собственника продукта в методологии Agile (может редактировать задачи и некоторые настройки проекта).

- Доступ на комментирование - частично соответствует роли члена команды или роли заинтересованной стороны в методологии Agile (может устанавливать текущий статус задачи, оставлять комментарии, но не может редактировать никакие другие параметры).

- Доступ на просмотр - частично соответствует роли заинтересованной стороны (не может ничего редактировать или комментировать).

Также существует возможность предоставить доступ к отдельной доске проекта.

Рисунок 5 - предоставление доступа к отдельной доске проекта.

С помощью показанных средств в проекте были настроены роли. Одному из студентов была назначена роль с полным доступом, другому - доступ на редактирование. Таким образом первый являлся тимлидом, а второй - разработчиком.

## Отчетные формы

В приложении есть возможность формировать различные отчеты как по проекту, так и по отдельным спискам задачам или спринтам. Рассмотрим некоторые из них.

Рисунок 6 - Отчетная форма загруженности по статусу.

На приведенном рисунке изображена экранная форма отчета загруженности по статусу. Для настройки доступны следующие параметры:

- Задачи из какого списка должны учитываться. Можно указать как целый проект, так и спринт или доску.

- По какому параметру нужно группировать задачи.

- Задачи в каком статусе нужно брать для формирования отчетных данных.

- Следует ли включать подзадачи, закрытые задачи, отмененные задачи и т.д.

- Нужно ли отображать значения в процентах.

Рисунок 7 - Сформированный отчёт загруженности по статусу для тестового проекта.

Рисунок 8 - Отчетная форма для назначенных задач.

На приведенном рисунке изображена экранная форма отчета назначенных задач. Для настройки доступны следующие параметры:

- Задачи из какого списка должны учитываться. Можно указать как целый проект, так и спринт или доску.

- По какому параметру нужно группировать задачи.

- Каких пользователей нужно отображать в отчете.

- Следует ли включать подзадачи, закрытые задачи, отмененные задачи и т.д.

- Нужно ли отображать значения в процентах.

Рисунок 9 - Сформированный отчёт назначенных задач для тестового проекта.

Рисунок 10 - Отчетная форма соотношения задач по приоритетам.

На приведенном рисунке изображена экранная форма отчета соотношения задач по приоритетам. Для настройки доступны следующие параметры:

- Задачи из какого списка должны учитываться. Можно указать как целый проект, так и спринт или доску.

- По какому параметру нужно группировать задачи.

- Какие уровни приоритета нужно использовать при формировании отчетных данных.

- Следует ли включать подзадачи, закрытые задачи, отмененные задачи и т.д.

- Нужно ли отображать значения в процентах.

Рисунок 11 - Сформированный отчёт соотношения задач по приоритетам.

Помимо рассмотренных отчётов в системе доступны и другие, однако для использования многих из них нужно обладать платной подпиской.

Рисунок 12 - Отчёты по спринтам для платной подписки.

Рисунок 13 - Отчёты по статусам.

Рисунок 14 - Настраиваемые отчеты для платной подписки.

## Управление спринтами

К доступным инструментам управления спринтами можно отнести:

- Создание папок для спринтов. Папка для спринта содержит все документы, доски для рисования и т.д., относящиеся к конкретному спринту.

Рисунок 15 - Созданная папка для спринта.

- Создание спринтов. После создания спринта становится доступным назначение этого спринта задачам. Это позволит анализировать текущее и архивное состояния с помощью подсистемы отчётности.

Рисунок 16 - Экранная форма создания спринта.

Рисунок 17 - Экранная форма спринта, содержащая задачи этого спринта.

Эти спринты можно использовать как итерации в используемой модели.

# Анализ приложения

## Информация о лицензии

### Порядок использования, доступ к коду:

Как мобильное, так и веб-приложение сервиса явно запрещают попытки модифицировать и/или изменять работу сервиса. Исходный код является собственностью компании и недоступен прочим лицам, а его несанкционированная модификация запрещена. Также, согласно условиям эксплуатации, обратный инжиниринг запрещен.

Минимальный возраст, требуемый для использования сервиса - 13 лет. Использование чужого аккаунта запрещено в любом виде, даже с разрешения владельца.

### Стоимости использования приложения:

ClickUp поддерживает несколько уровней подписки на месяц и год. Среди них есть бесплатный, которого достаточно для персонального использования. Бесплатный уровень не ограничен по времени использования.

Рисунок 18 - Страница покупки подписки.

Рассмотрим функционал, доступный при бесплатном типе подписки:

- Неограниченное количество задач;

- Поддержка двухфакторной аутентификации;

- Доступ к документам с совместным редактированием;

- Kanban-доски;

- Управление спринтами;

- Возможность записи экрана внутри приложения;

На данный момент приложение предлагает следующие платные уровни подписки:

- Неограниченный уровень - 5$, либо 9$ в месяц (в зависимости от срока подписки). Подходит для небольших команд. Помимо функций, доступных в бесплатном типе, содержит:

  - Неограниченное хранилище;

  - Отсутствие ограничений в интеграциях;

  - Диаграмму Ганта;

  - Дополнительную отчётность по проекту;

- Бизнес-уровень - 12$, либо 19$ (в зависимости от срока подписки). Подходит для команд среднего размера. Помимо функций, доступных в неограниченном уровне, содержит:

  - Поддержку входа через сервисы Google;

  - Неограниченный размер команд;

  - Настраиваемый экспорт;

  - Дополнительную автоматизацию;

  - Улучшенное отслеживание времени;

  - Mind-карты;

- Расширенный бизнес-уровень - 19$, либо 29$ (в зависимости от срока подписки). Подходит для нескольких команд среднего размера. Помимо функций, доступных в бизнес-уровне, содержит:

  - Предоставление доступа между командами;

  - Подзадачи в нескольких списках;

  - Создание настраиваемых ролей;

  - Настраиваемые разрешения;

  - Приоритетная поддержка;

- Корпоративный план - стоимость обсуждается индивидуально, с отделом продаж. Подходит для больших команд. Помимо функций, доступных в расширенном бизнес-уровне, содержит:

  - Расширенные разрешения;

  - Неограниченные настраиваемые роли;

  - Поддержку от команды сервиса;

### Порядок лицензирования:

Для получения лицензии (подписки) необходимо выполнить следующие шаги:

- Зарегистрировать аккаунт. На этом этапе доступен бесплатный уровень подписки, можно пользоваться приложением в персональных целях.

- Оплатить платную подписку. Оплата возможно только через банковскую карту.

Рисунок 19 - Оплата платной подписки.

## Основные функции

### Управление задачами:

С помощью приложения можно создавать, редактировать и удалять задачи.

Задача состоит из названия, текста, даты создания, списка присвоенных тегов, истории изменений и связей с другими тегами.

Рисунок 20 - Экран редактирования задачи.

Задачи можно группировать в рабочем пространстве, например по статусу.

Рисунок 21 - Задачи, сгруппированные по статусу в рабочем пространстве.

Также можно просматривать все задачи, простым списком. При этом все настройки, внесенные во внешний вид отображения, сохраняются и применяются при последующем открытии.

Рисунок 22 - Задачи простым списком.

### Автоматизация:

В системе ClickUp представлен функционал автоматизации рутинных действий. Можно автоматизировать типичные задачи с помощью триггеров, условий и особых действий.

Рисунок 23 - Автоматизация процесса присвоения тегов с помощью условий и триггеров.

### Работа с документами:

Работа с документами интегрирована в задачи и проекты, тем самым ускоряя и упрощая работу. Документы можно экспортировать и импортировать, оставлять комментарии и помечать тегами.

Документы состоят из страниц, они доступны к совместному редактированию.

Существует возможность защищать страницы и документы от изменений. Можно добавлять связь с другими документами.

Доступны архивация, просмотр истории изменений и заполнение информации об авторах документа.

### Аналитические панели:

Аналитические панели являются визуальной презентацией текущего прогресса в рабочем пространстве. Можно отслеживать спринты, эпики, высокоприоритетные проекты. На панели можно добавлять задачи.

Существует функционал просмотра аналитических панелей на мобильных устройствах.

Рисунок 24 - Экран создания аналитической панели.

### Доска с общим доступом:

Доступна доска для совместной графической работы в режиме реального времени. Можно как размещать текстовую информацию, так и рисовать произвольные линии.

Рисунок 25 - Основной экран совместной доски.

Доступно добавление карточек приложений. К примеру - можно добавить карточку Google Sheets.

Рисунок 26 - Карточка Google Sheets на доске с общим доступом.

### Заметки:

Сервис содержит блокнот для ведения в заметки. Можно вести работу, стандартную для блокнота, а также преобразовывать заметки в задачи.

Рисунок 27 - Кнопка преобразования заметки в задачу.

### Напоминания:

В приложении есть возможность создавать комментарии-напоминания, которые будут высвечены пользователю в заданное время единожды или по расписанию.

### Уведомления:

Сервис предоставляет функционал уведомлений о каких-либо событиях.

Уведомления могут быть распределены по группам. К примеру - уведомления будут по умолчанию сгруппированы согласно задачам. У пользователя есть возможность управлять сразу всеми уведомлениями из группы.

Работать с уведомлениями можно следующим образом: просматривать, отвечать (особым образом), удалять и восстанавливать.

### Цели:

ClickUp поддерживает цели. Цель - особая карточка с прогрессом. Прогресс считается по завершенным задачам.

Можно выбирать параметр для сортировки, задавать список тех людей, кому будет видна цель, прятать помещенные в архив или завершенные элементы (задачи).

Рисунок 28 - Пример существующей цели.

## Ролевая модель

По умолчанию в рабочем пространстве представлены следующие роли:

- Гость. Пользователи с этой ролью могут просматривать указанные элементы в рабочем пространстве.

- Участник. Представителями этой роли являются обычные сотрудники компании. Для данной роли доступны все основные действия. Могут:

  - Создавать задачи, списки, папки.

  - Просматривать все общедоступные сущности (задачи, списки, папки).

  - Просматривать информацию о других пользователях из рабочего пространства.

  - Делиться вещами с людьми с гостевой ролью.

  - Делать задачи, списки, папки приватными. Тогда доступ к ним будет только у создателя или владельца.

- Администратор. Пользователи, ответственные за управление рабочим пространством (включая оплату, управление разрешениями и интеграциями). В целом администратор - это участник с дополнительными правами. Могут:

  - Добавлять новых пользователей, управлять разрешениями и удалять существующих пользователей.

  - Импортировать и экспортировать данные, управлять интеграциями.

  - Управлять оплатой и настройками рабочего пространства.

- Владелец. Пользователь, создавший рабочее пространство или получивший полное управление над ним. Имеет возможность производить любые операции с рабочим пространством.

Помимо этого можно создавать собственные роли со списком желаемых разрешений. Для этого требуется подписка бизнес-плюс или дороже.

## Поддержка русского языка

На момент написания работы продукт не поддерживает русский язык. Среди поддерживаемых языков представлены такие как: английский, французский, испанский и некоторые другие (всего шесть).

## Описание форматов данных. Интеграции

### Импорт:

Продукт имеет широкие возможности импорта и интеграции с другими приложениями.

Можно импортировать данные из таких приложений, как: Asana, Trello, Jira, Todoist, Basecamp, Wrike.

Также существует функционал по импорту данных из файлов. Файлы могут иметь один из следующих форматов: .xls, .xlsx, .csv, .tsv, .xml, .txt.

При импорте данных доступна возможность преобразования собственной колонки в колонку, поддерживаемую системой.

Рисунок 29 - Преобразование собственной колонки в поддерживаемую системой.

Также можно указать форматы созданных колонок.

Рисунок 30 - Настройка форматов созданных колонок.

Поддерживаются все основные форматы даты и времени.

Рисунок 31 - Таблица поддерживаемых форматов даты и времени.

### Экспорт:

ClickUp поддерживает экспорт данных как рабочего пространства, так и различных способов представления пространства.

Можно экспортировать данные следующими способами:

- Все данные по задачам, в CSV-файл;

- Документы, в один из следующих форматов: PDF, HTML или Markdown.

- Графики по дашбордам (некоторые в csv).

- С помощью ClickUp API, согласно программным ограничениям.

### API:

Приложение имеет API для интеграции с любым пользовательским приложением, поддерживающим REST-запросы. При этом доступ к API входит во все существующие уровни подписки, в том числе и в бесплатный.

При интеграции обязательным требованием является наличие рабочего пространства, владельцем или администратором которого вы являетесь.

Все интеграционные взаимодействия происходят с использованием стандарта OAuth2. Рабочее пространство должно иметь собственные сгенерированные идентификатор и пароль для доступа к нему. Процедура получения идентификатора и пароля выглядит следующим образом:

- Открыть настройки рабочего пространства.

Рисунок 32 - Настройки рабочего пространства.

- Открыть вкладку “Integrations” и выбрать “ClickUp API”.

Рисунок 33 - Открытая вкладка “Integrations”.

- Нажать на кнопку “Create an App”.

Рисунок 34 - Всплывающее окно создания приложения.

- Заполнить форму валидными данными.

Рисунок 35 - Заполненная форма.

- Нажать кнопку “Create App”. Сохранить полученные данные в безопасное место. Эти данные можно использовать согласно стандарту OAuth2.

Рисунок 36 - Данные созданного приложения.

## Достоинства и недостатки:

### Достоинства:

- Доступны мобильная и веб-версии приложения.

- Присутствует возможность интеграции с собственным приложением, приложениями третьих лиц.

- Поддерживается импорт данных как из множества популярных аналогичных приложений, так и из файлов.

- Существуют чаты для общения с коллегами.

- Присутствуют различные графики, способствующие ведению и контролю над проектом.

- Доступен бесплатный уровень подписки, для персонального использования.

- В системе совмещены как функции управления задачами, так и работа с документами и общение с коллегами.

- Уровень настроек высок. Можно заводить собственные роли и выдавать настраиваемые разрешения.

### Недостатки:

- Система визуально отличается от аналогичных - при миграции потребуется время на привыкание, а при обучение - время на освоение.

- Поддерживается малое количество языков. Не поддерживается русский язык.

- При настройках по умолчанию в приложении много уведомлений.

- Производительность при формировании отчётов может быть ниже среднего.

- Функционал отслеживания времени урезан, по сравнению с аналогичными приложениями.

# Заключение

Все поставленные задачи были выполнены. В ходе работы проанализирован инструмент управления ИТ-проектами ClickUp. Подготовлен и описан учебный проект, аргументированно выбрана методология разработки.

В процессе 	выполнения задания освоены следующие умения и навыки:

- Работы с литературой;

- Анализа программной документации;

- Формирование логичного и связного описания проанализированных аспектов приложения;

Проведено исследование наиболее распространенных методологий управления ИТ-проектами. Описаны преимущества и недостатки, применимость. Сделаны выводы относительно использований конкретных методологий при тех или иных условиях.

# Список использованной литературы

- “ClickUp Product Features”. [Электронный ресурс]. URL: https://clickup.com/features. (Дата обращения: 05.03.2023)

- “Agile Manifesto for Software Development” [Электронный ресурс]. URL: https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/ (дата обращения: 12.03.2023).

- Маркин, В. Ю. Эволюция методологии управления IT-проектами в современных экономических условиях / В. Ю. Маркин // . – 2020. – № 5-1(83). – С. 28-35. – EDN YTZWGF (дата обращения: 12.03.2023).

- Баширова, М. М. Технология управления проектами и проектными командами на основе методологии гибкого управления проектами / М. М. Баширова // Наука: общество, экономика, право. – 2020. – № 2. – С. 178-183. – DOI 10.34755/IROK.2020.64.29.068. – EDN JGPZAF (дата обращения: 16.03.2023).

- Гугаев Кирилл Валерьевич Границы применимости компонентов Scrum // Вестник евразийской науки. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/granitsy-primenimosti-komponentov-scrum (дата обращения: 18.03.2023).

- Мокшин Владимир Васильевич, Гайнутдинова Алсу Маратовна, Самсонов Сергей Олегович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТАМ. МЕТОДОЛОГИИ. AGILE: SCRUM // StudNet. 2021. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-proektam-metodologii-agile-scrum (дата обращения: 20.03.2023).

- Барулина В.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИБКОЙ И КАСКАДНОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ // Вестник магистратуры. 2020. №4-2 (103). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-gibkoy-i-kaskadnoy-metodologii-razrabotki-programmnogo-obespecheniya (дата обращения: 25.03.2023).

- Svirskiy Oleg Vitalievich RISKS MITIGATION OF THE AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT METHODOLOGIES IMPLEMENTATION // Научный журнал. 2021. №3 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/risks-mitigation-of-the-agile-software-development-methodologies-implementation (дата обращения: 30.03.2023).

- Dr. Winston W. Royce MANAGING THE DEVELOPMENT OF LARGE SOFTWARE SYSTEMS // International Conference on Software Engineering (1987). URL: https://web.archive.org/web/20160318002949/http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf (дата обращения: 30.03.2023).